**PPROY\_V0.3\_2016**

**Plan de Proyecto: BIO ASSISTENS**

**bio assisteNS**

**Plan de Proyecto - Inicial**

**DEV SOFT**

**Desarrollo e innovación de nuevas**

**Tecnologías.**

A**ctualizado a Julio de 2016**

**HISTORIAL DE LAS REVISIONES**

| Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0.1 | 04/07/2016 | MAC | Versión Preliminar con revisión de QA | Revisado | BST |
| 02 | 0.3 | 11/06/2016 | MAC | Versión Preliminar con revisión de QA | Revisado | BST |
| 03 | 0.3 | 04/07/2016 | MAC | Versión Preliminar con revisión de QA | Revisado | BST |

**Autor(es):**

MAC: Marco Ataupillco Chosec

**Revisor(es) Institución:**

BST: Benji Santillan Torres

TABLA DE CONTENIDO

[1. INTRODUCCIÓN 5](#_Toc430547984)

[1.1. PROPÓSITO DEL PLAN 5](#_Toc430547985)

[1.2. TERMINOS Y DEFINICIONES 5](#_Toc430547986)

[1.3. REFERENCIAS 6](#_Toc430547987)

[2. RESUMEN EJECUTIVO 7](#_Toc430547988)

[3. ANTECEDENTES 8](#_Toc430547989)

[4. OBJETIVO DEL PROYECTO 8](#_Toc430547990)

[4.1. OBJETIVO GENERAL 8](#_Toc430547991)

[4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 8](#_Toc430547992)

[5. ALCANCE DEL PROYECTO 9](#_Toc430547993)

[5.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 9](#_Toc430547994)

[5.2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 9](#_Toc430547995)

[5.3. DENTRO DE ALCANCE 10](#_Toc430547996)

[5.4. FUNCIONALIDAD DE PRODUCTO 11](#_Toc430547997)

[5.5. FUERA DE ALCANCE 13](#_Toc430547998)

[5.6. SUPUESTOS 13](#_Toc430547999)

[5.7. RESTRICCIONES 14](#_Toc430548000)

[6. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 15](#_Toc430548001)

[6.1. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 15](#_Toc430548002)

[6.2. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS 15](#_Toc430548003)

[6.3. ESTACIONES DE TRABAJO 15](#_Toc430548004)

[6.4. REDES Y COMUNICACIONES 16](#_Toc430548005)

[6.5. SOFTWARE 16](#_Toc430548006)

[6.6. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 17](#_Toc430548007)

[6.7. OTROS 17](#_Toc430548008)

[7. ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO 17](#_Toc430548009)

[7.1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 17](#_Toc430548010)

[7.2. ETAPAS DEL PROYECTO 19](#_Toc430548011)

[7.3. FASES DEL PROYECTO 20](#_Toc430548012)

[7.3.1. FASE DE REQUERIMIENTOS 22](#_Toc430548013)

[7.3.2. FASE DE ANÁLISIS 22](#_Toc430548014)

[7.3.3. FASE DE DISEÑO 22](#_Toc430548015)

[7.3.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 23](#_Toc430548016)

[7.3.5. FASE DE PRUEBAS 23](#_Toc430548017)

[7.3.6. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 23](#_Toc430548018)

[7.4. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) 24](#_Toc430548019)

[7.5. MATRIZ DE ENTREGABLES DE INGENIERIA 26](#_Toc430548020)

[7.6. LISTA DE PROCESOS UTILIZADOS Y GUÍAS DE ADECUACIÓN 27](#_Toc430548021)

[7.6.1. PROCESOS 27](#_Toc430548022)

[8. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 28](#_Toc430548023)

[8.1. ORGANIGRAMA 28](#_Toc430548024)

[8.2. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 29](#_Toc430548025)

[8.3. ROLES Y FUNCIONES DEL CLIENTE 29](#_Toc430548026)

[8.4. RESPONSABILIDAD DE DEV SOFT SOFT 29](#_Toc430548027)

[8.5. ROLES Y FUNCIONES DE DEV SOFT SOFT 29](#_Toc430548028)

[8.6. ESTANDARES DEL ENTORNO DE TRABAJO 31](#_Toc430548029)

[9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 31](#_Toc430548030)

[9.1. GESTION DE RIESGOS 31](#_Toc430548031)

[9.2. GESTION DE COMUNICACIONES 31](#_Toc430548032)

[9.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 32](#_Toc430548033)

[9.2.2. REUNIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACION 32](#_Toc430548034)

[9.2.3. DOCUMENTOS PARA COMUNICACIÓN Y CONTROL 32](#_Toc430548035)

[9.2.4. MATRIZ DE COMUNICACIONES 33](#_Toc430548036)

[9.2.4.1. MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE GESTIÓN 33](#_Toc430548037)

[9.2.4.2. MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE INGENIERÍA 34](#_Toc430548038)

[9.3. GESTION DE DATOS 35](#_Toc430548039)

[9.4. GESTION DE LA CONFIGURACION 35](#_Toc430548040)

[9.4.1. NOMENCLATURA 35](#_Toc430548041)

[9.4.2. VERSIONAMIENTO 37](#_Toc430548042)

[9.4.3. CARPETA COMPARTIDA DEL PROYECTO. 37](#_Toc430548043)

[9.5. GESTION DE CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS 37](#_Toc430548044)

[9.6. GESTION DE LA CALIDAD DE PROCESO Y PRODUCTO 37](#_Toc430548045)

[9.7. GESTION DEL CRONOGRAMA 38](#_Toc430548046)

[9.8. GESTION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 38](#_Toc430548047)

[9.9. ACEPTACION DE PRODUCTO 39](#_Toc430548048)

[9.9.1. CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO (PLAN DE PRUEBAS) 39](#_Toc430548049)

[9.9.2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS 39](#_Toc430548050)

[10. ANEXOS 39](#_Toc430548051)

[10.1. ANEXO I: ARQUITECTURA Y PLATAFORMA 40](#_Toc430548052)

[10.3. ANEXO II: CRONOGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 41](#_Toc430548053)

# INTRODUCCIÓN

Debido a la gran cantidad de trabajadores de las empresas nació el problema de cómo controlar la cantidad de horas laboradas Diarias, Semanales y mensuales ocasionando esto un gran problema al momento de calcular las remuneraciones para el personal .En un momento se empezó controlar haciendo que el personal se registrara y firmara un cuaderno de asistencia y se llegó a comprobar que los mismos empleados registraban asistencia de otro personal además del suyo.

Analizando el problema planteado por el cliente se realizó la propuesta de innovar e implementar una nueva solución, la cual tiene por nombre: BIO ASSISTENT la cual será la que ayude a las empresas a calcular las horas laboradas del personal ahorrando costo y tiempo.

## PROPÓSITO DEL PLAN

El presente documento tiene como propósito establecer un acuerdo entre “DEV SOFT” y DPS E.I.R.L. En el cual describiremos los lineamientos a seguir en el desarrollo del Proyecto BIO-ASSISTEN

* PDS E.I.R.L
* DEV SOFT
* Auditorio

## TERMINOS Y DEFINICIONES

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Plan | Conjunto de actividades, recursos y demás elementos a considerar durante la ejecución de un proyecto, en todas y cada una de sus etapas, durante su ciclo de vida. |
| WBS | Sigla de las palabras en inglés: “WorkBreakdownStructure” con que se identifica a la Estructura de División del Trabajo (EDT) de alto nivel, para estimar el alcance de un proyecto. |
| BIO | Es el prefijo que hace referencia a la vida. |
| Assistent | Termino en ingles que hace referencia a la Asistencia. |
| .NET | Es un [FRAMEWORK](https://es.wikipedia.org/wiki/Framework) de [Microsoft](https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft) que hace un énfasis en la transparencia de [redes](https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras), con independencia de plataforma de [hardware](https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware) y que permita un rápido desarrollo de [aplicaciones](https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica). Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el [sistema operativo](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo) hasta las herramientas de mercado. |
| PP | Planificación de Proyecto. |
| PMC | Seguimiento y Control de Proyecto. |
| QA | Servicio de Aseguramiento de Calidad. |
| REQM | Área de proceso de Requirements Management. |
| GC | Gestión de la Configuración. |

## REFERENCIAS

El Plan de Proyecto se basa en el contenido de los documentos:

* Actas de Reuniones Internas
* Cronograma de Actividades
* Proceso de Gestión de Proyectos
* Lista Maestra de Requerimientos

# RESUMEN EJECUTIVO

Las innovaciones radicales se refieren a aplicaciones fundamentalmente nuevas de una tecnología, o a una combinación original de tecnologías conocidas que dan lugar a productos o procesos completamente nuevos.

Por ello, el proyecto de control de Asistencia Biométrico buscara agilizar y facilitar los procesos como generar los horarios y asistencia del personal haciendo los cálculos de tardanzas, minutos a favor, minutos en contra, permisos, sanciones y vacaciones.

BIO ASSITENTS, brinda un servicio dirigido a cualquier empresa la cual tiene como finalidad controlar las horas trabajadas/laboradas de su personal que realizan día a día, y agilizar la generación de planillas de personal, de esta manera estamos haciendo un proceso de mejora continuo, más eficiente.

El uso de la Aplicación en mención, brinda un servicio que podrá ser usado por cualquier empresa para controlar la asistencia del personal es cualquiera de sus agencias La aportación práctica está basada en la facilidad de poder acceder a esta aplicación desde cualquier lugar del mundo, ya que es un sistema web.

Con BIO ASSITENTS y los relojes marcadores **ZK TECCO iClock**, se podrá hacer un mejor control ya que las marcaciones de entrada, salida de turno y refrigerio se harán por huella digital o rostro y con esto se tendrá la plena seguridad que fue la persona quien hizo la marcación de su horario.

Este producto no limita a ninguna empresa ya que es sistema web y solo se necesita el acceso a internet.

# ANTECEDENTES

La impuntualidad de los trabajadores es un problema que afrontan las empresas día a día. Este problema ocasiona pérdidas para las empresas, al no tener un control eficiente para ello.

Es común llegar tarde al trabajo y pasar desapercibido si la empresa donde labora no cuenta con un control al momento de la asistencia, lo cual debería ser descontado del sueldo del trabajador, lo mismo pasa en la hora de salida cuando estos salen antes de la hora asignada sin justificación alguna.

DEV SOFT viene desarrollando una solución a esta problemática que enfrentan hoy en día las Empresas, proporcionando una herramienta para tener un control detallado de la hora de ingreso y salida de los trabajadores.

Esta herramienta que viene desarrollando DEV SOFT utiliza las herramientas tecnológicas más innovadoras que existen en la actualidad.

# OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar una aplicación web, que permita administrar, controlar y gestionar las entradas, salidas, permisos, vacaciones, etc realizados por los usuarios.

## OBJETIVO GENERAL

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar, controlar y optimizar los procesos para el control de asistencia del personal.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Realizar un diseño atractivo y amigable para el usuario en cuanto a su contenido y calidad. Fácil de usar y que cumpla con las funciones programadas.
* Entregar el producto con previa verificación y evaluación de su funcionamiento para ser ejecutado y presentado ante el cliente.

# ALCANCE DEL PROYECTO

## DESCRIPCION DEL SISTEMA

El uso de la aplicación en mención, brinda un servicio que podrá controlar, mejorar y optimizar los procesos para controlar la asistencia de los empleados. La aportación práctica está basada en la facilidad de poder acceder a esta aplicación desde cualquier lugar del mundo vía internet.

Es muy personalizable y funcional, con una interfaz que le resultará clara y sencilla. No obstante, cuenta con un manual de usuario y configuración de sistema que ayudara para resolver todas las dudas que puedan surgir.

Tiene como principales características:

* Registro de Empresas y agencias a controlar la asistencia.
* Registro de Días no laborables.
* Registro de Horarios de trabajo estableciendo las tolerancias en minutos por semana.
* Registro de Dispositivos ZK Software o ZK Tecco.
* Registro de Empleados.
* Registro de Horarios de los empleados


## DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

**CASO 1:** Entrada a turno.

**CASO 2:** Salida a refrigerio.

**CASO 3:** Retorno a refrigerio.

**CASO 4:** Salida de turno





## DENTRO DE ALCANCE


| Dentro de alcance | | |
| --- | --- | --- |
| **MÓDULO ADMINISTRATIVO** | 1. **Registro de Empresas y Agencias** | * Registro y Mantenimiento de Empresas , agencias y días no laborables a controlar asistencia |
| 1. **Registro de Días no Laborables** |
| 1. **Registro de Horarios de Trabajo** |
| 1. **Registro de Dispositivos** |
| 1. **Registro de Empleados** |
| 1. **Registro de Horarios de Empleados** |
| **MÓDULO DE OPERACIONES** | 1. **Carga de Empleados** | * Reporte de Empleados, Registro de huellas. |
| 1. **Registro de Huellas** |
| 1. **Registro de Mensaje (SMS)** |
| 1. **Proceso Manual de Marcación** |
| **MÓDULO DE REPORTES** | 1. **Reporte General de Marcaciones** | * Reporte general de Asistencias por día y mes. |
| 1. **Reporte de Asistencias** |
| **MÓDULO DE SEGURIDAD** | 1. **Permisos y Accesos** | * Acceso al sistema dando privilegios a los usuarios. |


## 

## FUNCIONALIDAD DE PRODUCTO


### MODULO DE CONFIGURACION


* **Registro De Empresas y Agencias**







* **Registro De Días No Laborables**







* **Registro De Horarios De Trabajo**






* **Registro De Dispositivo ZK SOFTWARE / ZK TECCO**







### Módulo de Operaciones

* **Carga De Empleados**






* **Registro de Mensaje (SMS)**



### Módulo de Reportes

* Reporte General de Marcaciones



## FUERA DE ALCANCE

| Fuera del Alcance | Observaciones |
| --- | --- |
| Soporte a versiones antiguas del navegador | La página web a laborar requiere que el navegador cuenta con una versión igual o superior a la 29.x de Firefox. |
| No hace cálculo de sueldo. | La web no cuenta con el cálculo de sueldo. |
| Backup de marcaciones de dispositivo. | La empresa cuenta con Backups de marcaciones de dispositivo ZK Software / ZK Tecco |

## SUPUESTOS

| Ítem | Supuestos |
| --- | --- |
| 1 | Uso de la normativa de Gestión de la Calidad en el desarrollo del software. Correcto manejo y uso de los métodos de programación. |
| 2 | La modificación de perteneciente a una funcionalidad de la aplicación tendrá que ser aprobado por el Analista Funcional. |
| 3 | En caso de no adquirir el hardware más óptimo, se tendrá que replantear el alcance del proyecto, lo cual requiere la aprobación de Cambio de alcance. |
| 4 | La participación será según las fechas programadas en el cronograma. |

## RESTRICCIONES

| Ítem | Restricciones |
| --- | --- |
| 1 | Cumplir la entrega del producto en el plazo indicado. |
| 2 | Realizar todo las funcionalidades requeridas por el Cliente interesado en el tiempo descrito para su lanzamiento final. |
| 3 | La aplicación tiene como requisito un dispositivo **ZK Software o ZK Tecco** para su respectivo funcionamiento. |

# REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

A continuación, se detallan los requerimientos del Proyecto que son mínimos e indispensables para el desarrollo del mismo:

## REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

| Nro. de Personas | Cargo / Rol | Fecha de Inicio Programada | Fecha de Fin Programada | % de Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jefe de Proyecto | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 20% |
| 01 | Analista de Calidad | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 50% |
| 01 | Analista Funcional | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 30% |
| 01 | Analista Programador | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 50% |
| 02 | Programador | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 50% |
| 01 | Documentador | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 30% |
| 01 | Gestor de la configuración | 02/05/2016 | 08/08/2016 | 20% |

**Observación: El personal dedicado a Analista de Calidad también ocupara la función de Programador al 50% así mismo el Documentador y Gestor de la Configuración un 20%**

## REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

Los elementos de hardware requeridos para la construcción del sistema serán los que se tengan asignados en el marco del proyecto.

## ESTACIONES DE TRABAJO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Cantidad | Fecha en que se requiere |
| 01 | PC Gama Alta (Best performance):   * Intel Core i7-4790k 4.0Ghz – LGA 1150 * ASUS Z97-A / ATX * 2x8GB DDR3 1866Mhz Kingston HyperX * Western Digital Caviar Black 1TB * ThermaltakeCore V51 * EVGA 750B SuperNova B2 80+B * MSI GTX980 4GB DDR5 | 2 | 10/05/2016 |
| 02 | PC Gama Alta (Best performance):   * Intel® Xeon® E5-2699v3 * SAS/SATA/SSD SFF * 500gb * Ethernet 332i de 1 Gb 2 puertos / por puerto * MSI GTX980 64GB DDR5 | 1 | 10/05/2016 |
| 03 | PC Gama Media (Best performance):   * AMD FX 6300 SIX CORE 3.5 Ghz * RAM 8 GB BUS 1883 Mhz * 1 TB SEGATE * NVIDIA GEFORCE GT730 2GB | 4 | 10/05/2016 |
| 04 | Laptop ASUS X550LDV 4G:   * Intel Core i5-4210U1.7Ghz - 3M Cache * 1x6GB DDR3 1600Mhz * Western Digital Caviar Black 1TB * NVidia GeForce GT820M 2GB GDDR3 | 1 | 10/05/2016 |
| 05 | Monitor BenQ RL2455HM / TN / FullHD | 5 | 10/05/2016 |
| 06 | Teclado CM Storm MS2K | 6 | 10/05/2016 |
| 07 | Mouse Devastator MB24 | 6 | 10/05/2016 |

## REDES Y COMUNICACIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Cantidad | Fecha en que se requiere |
| 01 | Cableado UTP CAT-6 para 7 equipos | s/n | 10/05/2016 |
| 02 | Línea Dedicada 4Mbps 1:1 ADSL  ISP: Óptica Networks | 1 | 10/05/2016 |
| 03 | Cisco SwichtCatalyst 2950 12 Puertos 10/100/1000 CCNACCNPWisp | 1 | 10/05/2016 |

## SOFTWARE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Cantidad | Fecha en que se requiere |
| 01 | Microsoft Office 2013 Professional | 4 | 10/05/2016 |
| 02 | Windows 7 Professional Edition 64 Bits | 4 | 10/05/2016 |
| 03 | SQL Server 2012 24 Bits | 1 | 10/05/2016 |
| 04 | Visual Studio 2012 Developer Edition | 1 | 10/05/2016 |
| 05 | Telerik | 1 | 10/05/2016 |

## INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Cantidad | Fecha en que se requiere |
| 01 | Escritorio en L con cajones | 8 | 03/05/2016 |
| 02 | SillaDX Racer OH/DF73/NC Black Bucket Seat Office | 3 | 04/07/2016 |
| 03 | Silla de acero BH-G3109 | 10 | 03/05/2016 |

## OTROS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Cantidad | Fecha en que se requiere |
| 01 | Impresora Deskjet F4480 | 2 | 10/05/2016 |
| 02 | Proyector PowerLite Pro Z8150NL | 1 | 10/05/2016 |
| 02 | Scanner Epson Perfection V370 | 1 | 10/05/2016 |
| 03 | Supresor de picos - 220v FORZA PS-001B 6-Tomas Negro | 4 | 10/05/2016 |
| 04 | Protector de Voltaje FORZA FVP-1202N | 4 | 10/05/2016 |

# ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El presente proyecto está definido en el proceso de desarrollo de DEV SOFT, basado en CMMI nivel II y la metodología de desarrollo en CASCADA, el proyecto está compuesto principalmente de dos procesos.

Procesos de Gestión, conformado por:

* Inicio y Planificación
* Ejecución, Seguimiento y Control
* Cierre

Procesos de Ingeniería, conformado por:

* Requerimientos
* Análisis
* Diseño
* Construcción
* Pruebas
* Implementación

Cada proceso de Ingeniería está definido por una única fase, y éstas están definidas claramente por hitos fechados. El desarrollo de cada proceso se lleva a cabo uno tras de otro debido a la metodología CASCADA.

## ETAPAS DEL PROYECTO

El presente Proyecto, debido a su propia naturaleza y complejidad, además de tener en cuenta que la metodología en sí permite el desarrollo secuencial de este; se llevará a cabo en una etapa y realizando las pruebas en la fase final del desarrollo, inmediatamente después de la fase de construcción.




**GRAFICA DE LA ETAPA DEL PROYECTO, DIVIDIDA POR FASES REGIDAS POR LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO EN CASCADA**

## FASES DEL PROYECTO

Se muestra a continuación un breve resumen de las fases de desarrollo del Proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
| Fase | Resumen |
| **Requerimientos** | Esta fase comprende todas las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer para un software nuevo o modificado, tomando en cuenta los diversos requisitos de las partes interesadas, que pueden entrar en conflicto entre ellos. |
| **Análisis** | En esta fase se analizan las necesidades del cliente y usuarios del software para determinar qué objetivos debe cubrir. |
| **Diseño** | Es esta fase se elaboran de forma ideal los módulos que contendrá la aplicación, como será construida, cuál será el diseño y los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del cliente. |
| **Construcción** | Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores. |
| **Pruebas** | En esta fase se realiza la comprobación del aplicativo y búsqueda de errores con pruebas de caja blanca y negra para su continuo mantenimiento. |
| **Implementación** | Fase final del proceso de desarrollo del software, se realiza documentación sobre manuales de uso e instalación, además de puesta en marcha y producción del producto final. |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIVIDIDO POR FASES**



### FASE DE REQUERIMIENTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos | Definición | |
| **Objetivo** | Definir el objetivo, alcance y especificación funcional del sistema. | |
| **Pre-condición** | 1 | Aprobación del Plan de Proyecto por PDS E.I.R.L |
| **Supuestos** | 1 | No identificados en esta fase |
| **Restricciones** | 1 | Considerar todos los elementos fuera del alcance. |
| **Entregables** | 1 | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos |
| 2 | Lista Maestra de requerimientos |

### FASE DE ANÁLISIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos | Definición | |
| **Objetivo** | Especificación de los servicios en base a los requerimientos y la interacción del usuario con el sistema. | |
| **Pre-condición** | 1 | Fase de Requerimientos. |
| **Supuestos** | 1 | Los Requerimientos fueron atendidos en forma exitosa dentro del alcance. |
| **Restricciones** | 1 | Centrado exclusivamente en los requerimientos. |
| **Entregables** | 1 | Documento de Análisis |
| 2 | Matriz de Trazabilidad(Actualizada) |
| 3 | Casos de Uso (Por cada Módulo) |

### FASE DE DISEÑO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos | Definición | |
| **Objetivo** | Especificación de la solución técnica definida en la etapa de análisis. | |
| **Pre-condición** | 1 | Fase de Análisis |
| **Supuestos** | 1 | Fases anteriores completadas con éxito. |
| **Restricciones** | 1 | Las de Metodología de Cascada. |
| **Entregables** | 1 | Documento de Diseño Técnico. |
| 2 | Matriz de Trazabilidad(Actualizada) |

### FASE DE CONSTRUCCIÓN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos | Definición | |
| **Objetivo** | Obtener todos los componentes informáticos codificados y probados. | |
| **Pre-condición** | 1 | Fase de Diseño |
| **Supuestos** | 1 | Fases anteriores completadas con éxito. |
| **Restricciones** | 1 | Las del Entorno de Desarrollo |
| 2 | El Hardware disponible para el Desarrollo. |
| **Entregables** | 1 | Software Producido (Para pruebas) |
| 2 | Matriz de Trazabilidad(Actualizada) |

### FASE DE PRUEBAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos | Definición | |
| **Objetivo** | Asegurar el nivel de Calidad de la Solución de Software producido, por medio de testeo y corrección de Errores. | |
| **Pre-condición** | 1 | Fase de Construcción |
| **Supuestos** | 1 | Fases anteriores completadas con éxito. |
| **Restricciones** | 1 | Fecha de Entrega final |
| **Entregables** | 1 | Informe de Pruebas Interna |
| 2 | Informe de Pruebas Externa |
| 3 | Matriz de Trazabilidad(Final) |


### FASE DE IMPLEMENTACIÓN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Términos | Definición | |
| **Objetivo** | Asegurar el nivel de Calidad de la Solución de Software producido, por medio de testeo y corrección de Errores. | |
| **Pre-condición** | 1 | Fase de Construcción |
| **Supuestos** | 1 | Fases anteriores completadas con éxito. |
| **Restricciones** | 1 | Fecha de Entrega final |
| **Entregables** | 1 | Guía de Instalación. |
| 2 | Manual de Usuario (Final y Actualizado). |
| 3 | Software Producido (Versión Final) |

## ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS)

**Procesos de Gestión**

**Procesos de Ingeniería**

****

## MATRIZ DE ENTREGABLES DE INGENIERIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento | | Entregable | | Responsable |
| **1** | **Requerimientos** | **1.01** | Lista Maestra de Requerimientos | Analista Funcional |
| **1.02** | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Analista Funcional |
| **2** | **Análisis** | **2.01** | Documento de Análisis | Analista Funcional |
| **2.02** | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (Actualizada) | Analista Funcional |
| **2.03** | Casos de Uso | Analista Funcional |
| **3** | **Diseño** | **3.01** | Documento de Diseño Técnico | Analista Programador |
| **3.02** | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (Actualizada) | Analista Funcional |
| **4** | **Construcción** | **4.01** | Software Producido (Para Pruebas) | Analista Programador |
| **4.02** | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (Actualizada) | Analista Funcional |
| **5** | **Pruebas** | **5.01** | Informe de pruebas Interna | Analista Programador |
| **5.02** | Informe de pruebas Externa | Analista Programador |
| **5.03** | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos  (Final) | Analista Funcional |
| **6** | **Implementación** | **6.01** | Manual de usuario (Final) | Analista Programador |
| **6.02** | Guía de Instalación (Final) | Analista Programador |
| **6.03** | Software Producido (Final) | Analista Programador |

## LISTA DE PROCESOS UTILIZADOS Y GUÍAS DE ADECUACIÓN

A continuación, detallamos los diferentes Procesos, y Guías de Adecuación involucrados en el presente **Plan de Proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Documento | Versión | Fecha |
| 1 | Proceso Gestión Proyecto PP\_PMC | 0.3 | 23/05/2016 |
| 2 | Proceso de Gestión de Requerimientos REQM | Por realizar | Por realizar |
| 3 | Proceso de Gestión de Configuración-CM | Por realizar | Por realizar |
| 4 | Proceso de Medición MA | Por realizar | Por realizar |
| 5 | Procesos de Aseguramiento de la Calidad PPQA | Por realizar | Por realizar |

### 7.5.1 PROCESOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Proceso | Artefacto |
| **Capa Gestión** | Inicio y Planificación | Cronograma del Proyecto  Proceso de Gestión de Proyectos PP-PMC |
| Ejecución | Cronograma del Proyecto  Proceso de Gestión de Proyectos PP-PMC  Proceso de Gestión de Requerimientos REQM  Proceso de Gestión de Configuración-CM  Proceso de Medición MA  Procesos de Aseguramiento de la Calidad PPQA |
| Seguimiento |
| Control |
| Cierre | Cronograma del Proyecto  Proceso de Gestión de Proyectos PP-PMC |
| **Capa Ingeniería** | Requerimientos | Cronograma del Proyecto  Metodología de Desarrollo de Software en CASCADA |
| Análisis |
| Diseño |
| Construcción |
| Pruebas |
| Implementación |

**Nota: Para verificar los nombres de los documentos de Procesos sírvase leer las nomenclaturas correspondientes en la sección 9.4.1**

# ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se detalla el esquema jerárquico y organizacional que tendrá el proyecto durante su desarrollo.

## ORGANIGRAMA

Considerando que para la adecuada ejecución del proyecto se considerará un comité integrado conformado por el PDS E.I.R.L. y DEV SOFT, distribuido de la siguiente manera:

* PDS E.I.R.L:
  + Coordinador de Proyectos
* DEV SOFT:
  + Jefe de Proyecto

## RESPONSABILIDAD DE PDS E.I.R.L

|  |  |
| --- | --- |
| Ítem | Responsabilidad |
| 1 | Informar a DEV SOFT todos los requerimientos para un adecuado levantamiento de información y desarrollo del proyecto. |
| 2 | Revisar y Aprobar los entregables del Proyecto. |
| 3 | Respetar cada uno de los acuerdos fijados. |
| 4 | Revisar y Aprobar la documentación técnica presentada por DEV SOFT |

## ROLES Y FUNCIONES DE PDS E.I.R.L

| **Cargo / Rol** | **Funciones** | **Nombre** |
| --- | --- | --- |
| Coordinador de Proyectos | * Aprobar el Plan de proyecto * Gestionar requerimientos. * Revisar el avance de proyecto. * Revisar documentación presentada por DEV SOFT * Revisar y Aprobar los entregables del Proyecto. * Aceptación Previa y Final de la Aplicación * Brindar Requerimientos * Pruebas de Aplicación Previa y Final | Manuel Sáenz (PDS E.I.R.L) |

## RESPONSABILIDAD DE DEV SOFT

|  |  |
| --- | --- |
| **Ítem** | **Responsabilidad** |
| 1 | Cumplir con los Entregables en las Fechas Acordadas |
| 2 | Ejecución del ciclo de vida de desarrollo del producto. |
| 3 | Tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias, para corregir los riesgos, retrasos y problemas que hubiese en el Proyecto. |
| 4 | Brindar, con el Producto final, la solución al problema propuesto |
| 5 | Discernir las discrepancias y dudas que surjan durante el desarrollo del proyecto e informar su decisión al equipo de trabajo. |

## ROLES Y FUNCIONES DE DEV SOFT

| **Cargo / Rol** | **Funciones** | **Nombre** | **% Part.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jefe de Proyecto** | * Supervisar en forma directa la ejecución de Plan detallado del Proyecto. * Asignar los recursos al Proyecto. * Controlar que el Proyecto se lleve a cabo en los plazos previstos y con la calidad adecuada (que cumpla todas las revisiones internas y externas de calidad). * Revisar y aprobar el Plan de Proyecto. * Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva. | Benji Santillan | 50% |
| **Analista de Calidad** | * Analizar el control de calidad del desarrollo de la aplicación * Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de la Aplicación * Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes con el fin de garantizar la eficacia del desarrollo de la aplicación. * Realizar auditorías de calidad durante el desarrollo de la aplicación. | Carl Oyola | 20% |
| **Analista Funcional** | * Tomar requerimientos de cliente y poder bajar a un mayor nivel de detalle a efectos de elaborar la aplicación a la medida. * Saber detectar, en la medida de lo posible, eventuales omisiones en los requerimientos del cliente. * Validar/Obtener la aprobación de las definiciones del usuario. * Verificar el cumplimiento de los requerimientos desde el punto de vista del usuario. | Alfredo Eguiluz | 30% |
| **Analista Programador** | * Participar en el diseño técnico del sistema. * Efectuar la programación cumpliendo con los estándares. * Elaborar la documentación técnica del sistema. * Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema. * Otras actividades que el jefe de proyecto le asigne. | Carl Oyola | 50% |
| **Programador** | * Codificar los algoritmos recibidos del Analista Programador, con comentarios y según metodologías propuestas. * Informar de cualquier inconveniente en el proceso de construcción que pueda surgir. | Bejnji Santillan | 40% |
| Carl Oyola | 10% |
| Alfredo Eguiluz | 10% |
| Marco Ataupillco | 10% |
| **Documentador** | * Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con la aplicación teniendo en cuenta los estándares establecidos por PDS E.I.R.L. * Informar al Jefe de Proyecto sobre el avance de las actividades de actualización de manuales y sobre problemas funcionales encontrados durante la actualización de la documentación del aplicativo. * Brindar soporte en las tareas de documentación que el Jefe de Proyectos le asigne. | Marco Ataupilco | 50% |
| **Gestor de la Configuración** | * Realizar Seguimiento de las Fases de Desarrollo de Software según la metodología de CASCADA. * Elección de Entorno de Desarrollo y Verificación de la funcionalidad y rendimiento del Hardware Disponible. | Alfredo Eguiluz | 30% |

## ESTANDARES DEL ENTORNO DE TRABAJO

Para el presente proyecto se utilizarán los estándares del modelo CMMI v1.3 Nivel II, no siendo necesaria ninguna personalización al mismo.

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para seguir cada una de las actividades planificadas para el desarrollo del proyecto, se ha elaborado un cronograma de actividades, y, para efectos del caso, se ha optado por subirlo al repositorio de trabajo en GitHub, que está disponible para su descarga en:

<https://github.com/Al3n/Proyecto-BioAssistent/blob/master/Area%20de%20Proceso%20PP-PMC/CPROY/CPROY_V0.1_2016.mpp>

## GESTION DE RIESGOS

Al igual que el cronograma de actividades, la gestión de riesgos, contemplada en REGRI\_v0.1\_2016.xls está disponible para descarga en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/Al3n/Proyecto-BioAssistent/blob/master/Area%20de%20Proceso%20PP-PMC/REGRI/REGRI_V0.1_2016.xls>

## GESTION DE COMUNICACIONES

Se contará con reuniones presenciales quincenales después de cada reunión con PDS E.I.R.L previamente acordado según el cronograma de reuniones. Adicionalmente, se podrá hacer uso de correos electrónicos para consultas menores y coordinaciones futuras.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

|  |
| --- |
| **Grupo de interés** |
| PDS E.I.R.L. |
|
| DEV SOFT |
|
| El Auditorio y Personas Interesadas |

### REUNIONES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACION

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reunión** | **Propósito** | **Asistentes** | **Frecuencia** |
| Reuniones Internas | Visualizar el avance de los entregables y revisar el status del proyecto. | Benji Santillan  Carl Oyola  Alfredo Eguiluz  Marco Ataupilco | Quincenal |
| Reuniones Externas | Evaluar la aceptación de los entregables. | Benji Santillan  Carl Oyola  Alfredo Eguiluz  Marco Ataupilco | Mensual |

### DOCUMENTOS PARA COMUNICACIÓN Y CONTROL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autor** | **Documento** | **Propósito** | **Auditorio** | **Frecuencia** |
| Benji Santillan | Plan de Proyecto | Tomar decisiones de costo y tiempo respecto al proyecto | Ambiente de Trabajo del Equipo | Único |
| Benji Santillan | Cronograma de Proyecto | Establecer los tiempos de procesos para su correcta ejecución | Ambiente de Trabajo del Equipo | Único |
| Alfredo Eguiluz | Acta de Reunión Interna | Llevar el registro de las reuniones entre el equipo de trabajo | Ambiente de Trabajo del Equipo | Quincenal |
| Alfredo Eguiluz | Acta de Reunión Externa | Llevar el registro de las reuniones entre el equipo de trabajo y el cliente. | Universidad | Mensual |
| Marco Ataupilco | Informe de Pruebas (Externa) | Registrar las pruebas de sistema que realiza el cliente | Universidad | Único (por Módulos) |
| Carl Oyola | Informe de Pruebas (Interna) | Registrar las pruebas de sistema que realiza el equipo de trabajo | Ambiente de Trabajo del Equipo | Único (por Módulos) |
| Carl Oyola | Informe de Revisión de QA | Verificar la calidad del proceso o entregable | Ambiente de Trabajo del Equipo | En función del proceso revisado |
| Alfredo Eguiluz | Lista de Correos Electrónicos | Relación de correos electrónicos de representantes de empresa – cliente. | Virtual (Email) | Único |

### MATRIZ DE COMUNICACIONES

#### MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE GESTIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parte Interesada / Flujos de información** | Cronograma de Proyecto | Plan de proyecto | Informe de Revisión de QA | Acta de reunión quincenal (Interna) | Acta de reunión Mensual (Externa) | Aceptación de Entregable | Acta de Cierre de  Proyecto |
| Jefe de Proyecto | @\* | @\* | @\* | @\* | @\* | @ | @\* |
| Coordinador de Proyectos (PDS E.I.R.L / Docente) | @\* | @\* | @\* | @\* | @\* | @ | @\* |
| Analista Funcional | @\* |  | @ | @ | @ | @ | @\* |
| Analista de Calidad | @\* | @\* | @\* | @\* | @\* | @ | @\* |
| Analista Programador | @\* |  | @ | @ | @ | @ | @\* |
| Programador | @ |  |  |  |  |  | @ |
| Documentador | @ |  |  |  |  |  | @ |
| Gestor de la Configuración | @\* | @ | @ | @ | @ | @ | @\* |

Las versiones preliminares de estos documentos podrán presentarse por correo electrónico, los cuales serán impresos para ser formalizados.

Leyenda:

* @ Correo Electrónico
* \* Documento Impreso
* Quien crea el Correo / Documento.

#### MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE INGENIERÍA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parte Interesada / Flujos de información** | Cronograma de Proyecto | Plan de proyecto | Informe de Revisión de QA | Informe de Pruebas (Interna) | Aceptación de Entregable | Informe de Pruebas (Externa) | Acta de Cierre de  Proyecto |
| Jefe de Proyecto | @\* | @\* | @\* | @\* | @ | @\* | @\* |
| Coordinador de Proyectos (PDS E.I.R.L / Docente) | @\* | @\* | @\* | @\* | @ | @\* | @\* |
| Analista Funcional | @\* |  | @ | @ | @ | @ | @\* |
| Analista de Calidad | @\* | @\* | @\* | @\* | @ | @\* | @\* |
| Analista Programador | @\* |  |  | @ | @ | @ | @\* |
| Programador | @\* |  |  | @ | @ | @ | @ |
| Documentador | @\* |  |  | @ | @ | @ | @ |
| Gestor de la Configuración | @\* | @ | @ | @ | @ | @ | @\* |

Las versiones preliminares de estos documentos podrán presentarse por correo electrónico, los cuales serán impresos para ser formalizados.

Leyenda:

* @ Correo Electrónico
* \* Documento Impreso
* Quien crea el Correo / Documento.

## GESTION DE DATOS

DEV SOFT almacenará toda la documentación y código fuente que se genere como parte del proyecto en su repositorio interno de trabajo creada en GitHub.

De esta manera, PDS E.I.R.L dispondrá de un servidor web donde visualizará la documentación correspondiente al proyecto, la cual, a su vez, estará compartida para todos los integrantes del proyecto.

Previo al pase a producción, toda la documentación y código fuente del producto será cargado en el repositorio antes mencionado.

## GESTION DE LA CONFIGURACION

La Gestión de la Configuración establece las actividades y documentación base a utilizarse durante la ejecución del proyecto, detallando los formatos, nomenclatura, versionamiento, ubicación de los entregables a generarse en el proyecto

### NOMENCLATURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento** | **Nomenclatura** | **Ejemplo** |
| Plan de Proyecto | PPROY | PPROY\_V#.#\_2016 |
| Cronograma de Proyecto | CPROY | CPROY\_V#.#\_2016 |
| Proceso Gestión de Proyectos | PGPROY | PGPROY\_V#.#\_2016 |
| Acta de Reunión Interna | ARINT | ARINT\_DD\_MM\_2016 |
| Acta de Reunión Externa | AREXT | AREXT\_ DD\_MM\_2016 |
| Acta de Revisión de Plan de Proyecto | AREVPRO | AREVPRO\_DD\_MM\_2016 |
| Acta de Cierre de Proyecto | ACCPRO | ACCPRO\_DD\_MM\_2016 |
| Acta de Relatorio de Proyecto | ACREPRO | ACREPRO\_DD\_MM\_2016 |
| Informe Avance Quincenal | IAVQUI | IAVQUI\_DD\_MM\_2016 |
| Aceptación de Entregables | ACENTRE | ACENTRE\_DD\_MM\_2016 |
| Registro de Riesgos | REGRI | REGRI\_V#.#\_2016 |
| Lista Maestra de Requerimientos | LMREQM | LMREQM\_#.#\_2016 |
| Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | MTREQM | MTREQM\_V#.#\_2016 |
| Proceso Gestión Requerimientos | PGREQM | PGREQM\_#.#\_2016 |
| Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | ASCR | ASCR\_DD\_MM\_2016 |
| Registro de Cambios a Requerimientos | RCREQM | RCREQM\_#.#\_2016 |
| Solicitud de Cambios a Requerimientos | SOLCREQ | SOLCREQ\_#.#\_2016 |
| Documento de Análisis | DANA | DANA\_V#.#\_2016 |
| Documento de Diseño | DDIS | DDIS\_V#.#\_2016 |
| Informe de Pruebas Externas | INPRUEX | INPRUEX\_DD\_MM\_2016 |
| Informe de Pruebas Internas | INPRUIN | INPRUIN\_DD\_MM\_2016 |
| Manual de Usuario | MANUSER | MANUSER\_V#.#\_2016 |
| Guía de Instalación | GUINSTALL | GUINSTALL\_V#.#\_2016 |
| BIO ASSITENS | BIO ASSISTENS | BIO ASSISTENS\_[###] |
| CheckList de Aseguramiento de Calidad | CHKQA | CHKQA \_V#.#\_2016 |
| Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | HGQA | HGQA\_V#.#\_2016 |
| Matriz de Seguimiento del Proyecto | MSPQA | MSPQA\_V#.#\_2016 |
| Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | INREQA | INREQA\_DD\_MM\_2016 |
| Proceso Aseguramiento Calidad | PQA | PQA\_V#.#\_2016 |
| Solicitud de Aseguramiento de Calidad | SOLQA | SOLQA\_DD\_MM\_2016 |
| Proceso de Gestión de la Configuración | PGC | PGC\_V#.#\_2016 |
| Registro de Ítems de Configuración | REGITCON | REGITCON\_V#.#\_2016 |
| Solicitud de Acceso | SOLACC | SOLACC\_V#.#\_2016 |
| Ficha de Métricas de Numero de N conformidades QA del Producto | FMNCONQAP | FMNCONQAP\_V#.#\_2016 |
| Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración | FMICIC | FMICIC\_V#.#\_2016 |
| Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | FMEXRI | FMEXRI\_V#.#\_2016 |
| Proceso de Medición de Métricas | PROMM | PROMM\_V#.#\_2016 |
| Ficha de Métricas de Volatilidad de requerimientos | FMVREQM | FMVREQM\_V#.#\_2016 |
| Tablero Métricas | TMETR | TMETR\_V#.#\_2016 |

### VERSIONAMIENTO

Los documentos cuentan con una nomenclatura de versionamiento el mismo que se encuentra internamente en el documento, en la sección de “Historial de Revisiones” tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| **Ítem** | **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Descripción** | **Estado** | **Responsable de Revisión y/o Aprobación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

La versión de inicio será 0.1, las modificaciones o revisiones se versionarán como 0.1, 0.3, 0.3, etc. y la versión aprobada con la cual se tiene una versión de publicación oficial se denotará como 1.0 o el entero siguiente que corresponda, si luego se requieren hacer modificaciones las versiones se denotarán como 1.1, 1.2, hasta que se tenga nuevamente la versión aprobada y oficial para publicarse, la cual se denotará como 2.0 o el número entero que corresponda.

### CARPETA COMPARTIDA DEL PROYECTO.

La carpeta compartida del proyecto, donde se colocará toda la documentación a generar, se encuentra en la siguiente ruta:

**GitHub:** [**https://github.com/Al3n/Proyecto-BioAssistent**](https://github.com/Al3n/Proyecto-BioAssistent)

## GESTION DE CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS

El cliente tiene la responsabilidad de informar sobre cambios repentinos en los procesos de negocio de la empresa o cambios en los requerimientos (Agregar o quitar). Una vez validada la documentación correspondiente a los cambios, se procederá a incorporarlos al proyecto.

## GESTION DE LA CALIDAD DE PROCESO Y PRODUCTO

Como parte del aseguramiento de la calidad en los entregables del presente proyecto se han establecido tareas de revisiones que estarán a cargo del Analista de Calidad.

Estas actividades se realizarán a lo largo de todas las fases de desarrollo del producto y aplicarán para todos los entregables que se han definido como parte del proyecto.

## GESTION DEL CRONOGRAMA

Como parte de la gestión de cronograma se ha establecido el uso de Microsoft Project para conocer el momento en que cada actividad se debe llevar a cabo, las tareas que ya se han completado y la secuencia en que cada fase tienen que ser ejecutada.

No obstante, hay que tener en cuenta que la precisión de esta herramienta de gestión de proyectos dependerá de la diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones. Debido a la incertidumbre que implica cualquier proyecto, el cronograma de actividades se ha de revisar periódicamente, de forma simultánea al transcurso de la ejecución.

**Ventajas:**

* Proporciona una base para supervisar y controlar el desarrollo de todas y cada una de las actividades que componen el proyecto.
* Ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos, para que se pueda alcanzar la meta del proyecto de manera óptima.
* Facilita la evaluación de la manera en que cada retraso puede afectar a otras actividades y a los resultados finales.
* Permite averiguar dónde van a quedar recursos disponibles, de forma que se puede proceder a su reasignación a otras tareas o proyectos.
* Sirve de base para realizar un seguimiento del progreso del proyecto.

El líder de proyecto en conjunto con su equipo de trabajo, actualizará de manera quincenal de acuerdo a los reportes de avances que se presentarán en las reuniones programadas.

## GESTION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Un aspecto fundamental para que el proceso de Capacitación sea fluido y eficiente, es el conocimiento y la aplicación de métodos, técnicas y herramientas por parte de todas las personas que participan en las distintas etapas del proceso.

* **Objetivo de la capacitación:** Complementar los conocimientos del desarrollador Visual Basic/C# con el fin de continuar su progreso y aumentar su visión de las herramientas que existen para la construcción de aplicaciones móviles y mejorar las prácticas de programación.
* **A quién está dirigido:** Estará dirigida al personal encargado del desarrollo del producto que desconoce el manejo de la plataforma en la cual se va a trabajar la solución a presentar al cliente.
* **Duración:** 29 días.

## ACEPTACION DE PRODUCTO

### CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO (PLAN DE PRUEBAS)

El producto, se encuentra definido en el proyecto por los Casos de Uso de Sistema que contiene y estándares que debe cumplir.

Dentro de las actividades del proyecto se encuentra la aceptación del producto por parte del cliente, con el objetivo de comprobar que el producto software pueda calificarse como adecuado y aceptable para el cliente antes de su puesta en producción.

Se dará por aceptado el producto una vez que los usuarios hayan aprobado las pruebas funcionales, técnicas y demás que se definan como parte de las pruebas de aceptación por parte del cliente.

### ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Durante las pruebas internas del Módulo se invitará al cliente a participar de tal forma que pueda validar en forma temprana la funcionalidad final de la solución, a raíz de lo cual se podrán realizar correcciones para cumplir con el alcance aprobado.

Las pruebas de Aceptación a realizar en QA incluyen varios tipos de pruebas: Funcionales, Sistemas, Seguridad, Esfuerzo y Conectividad.

Una vez realizadas y aprobadas todas las pruebas se dará por aceptado el producto software, materializado a través de un acta de aceptación del producto.

# ANEXOS

En esta sección se enuncian y enumerarán todos los documentos anexos, que serán adjuntados al presente Plan de Proyecto, como complemento de todo lo anteriormente descrito.

## ANEXO I: ARQUITECTURA Y PLATAFORMA

La arquitectura técnica y plataforma sobre la cual se desarrollará el producto es la siguiente:

* Gestor de Base de Datos:
* Tecnología NET:

## ANEXO II: CRONOGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

El cronograma detallado de trabajo se encuentra en el siguiente documento, adjunto al presente plan de proyecto.

<https://github.com/Al3n/Proyecto-BioAssistent/blob/master/Area%20de%20Proceso%20PP-PMC/REGRI/REGRI_V0.1_2016.xls>