## Slide 1
BIO ASSITENS

## Slide 2: PPQA AREA DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DEL PRODUCTO

## Slide 3: CONTENIDO
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
  5.1 Subprocesos
  5.2 Actividades
  5.3 Tareas
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones
6/20/2016

## Slide 4
1
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

## Slide 5: OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:
Definir y establecer las actividades de aseguramiento de calidad a realizar, para que asegure que el producto BIO ASSITENS de la empresa DEV SOFT cumpla con los estándares de calidad establecidos con la metodología CMMI Nivel 2
Alcance:
Esta gestión se aplica para los entregables pertenecientes al proyecto BIO ASSITENS desarrollado por DEV SOFT.

## Slide 6
2
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

## Slide 7
# | TÉRMINOS | DEFINICIONES
1 | DEV SOFT | Empresa desarrolladora de Software encargada del desarrollo del proyecto BIO ASSITENS
2 | Proceso | Conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que las personas usan con un propósito específico, y que a partir de ciertas entradas generan productos o servicios de salida.
3 | Proyecto | Unidad de trabajo sujeto a Revisiones de QA, las cuales son ejecutadas por DEV SOFT.
4 | QA | Aseguramiento de Calidad
5 | NC | No Conformidades encontradas en la Revisión de Calidad de los artefactos y producto de DEV SOFT.

## Slide 8
3
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## Slide 9
Analista de Calidad
Planificar y realizar las Revisiones de QA.
Jefe de Proyecto
Aprueba las acciones correctivas y realiza las revisiones de QA a los entregables elaborados por el Analista de Calidad.
DEV SOFT
Responsable de la elaboración del producto o de su corrección en caso se encuentren no conformidades.
PDS E.I.R.L.
Rol / Roles autorizado(s) por el cliente para revisar/aprobar el entregable.
Elaborar y proporcionar los entregables para el Aseguramiento de Calidad. Responsable de supervisar la corrección de las no conformidades que se encuentren en el proceso.
De acuerdo al producto el responsable del producto (entregable) puede ser el Jefe de Proyecto, el Analista de Calidad ,el Analista Funcional o el Analista Programador .

## Slide 10
4
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

## Slide 11: ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas:
Lista de Actividades de QA de Producto
Salidas:
Registro de las revisiones realizadas.
Consolidado de No Conformidades
Proceso de Aseguramiento de la calidad

## Slide 12
5
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

## Slide 13
5.1
SUBPROCESOS

## Slide 14: SUBPROCESOS DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE QA
ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS QA
(3) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Planificación de Actividades de QA
(1) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA- Producto
EJECUCIÓN DE PLAN DE QA
(2) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
ANALISTA DE CALIDAD
JEFE DE PROYECTO
REGISTRO DE REVISIONES REALIZADAS
ACTIVIDADESDE QA

## Slide 15
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDAS
1 | Analista de Calidad | Planificación de Actividades de QA | Cada vez que se inicia una fase de seguimiento y control se debe elaborar la hoja “Planificación” de la herramienta “Herramienta de Gestión QA-Producto”. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Hoja de Planificación elaborada
2 | Analista de Calidad | Ejecución de Plan de QA | El Analista de Calidad es el responsable de la ejecución de las Revisiones de QA planificadas. Adicionalmente, el Analista de Calidad realizará la auditoría de Gestión de Configuración al entregable utilizando la herramienta Checklist de Aseguramiento de Calidad. Realizada la revisión de QA de producto, comunicará vía e-mail la ruta donde se encuentran los resultados de la revisión, con copia al Gestor de Configuración. Es el responsable de verificar el cumplimiento del Plan de QA (Revisiones de QA) | Herramienta de Gestión QA-Producto Checklist de Aseguramiento de Calidad | Resultado de las Revisiones
3 | Analista de Calidad | Elaboración de Informe de Resultados QA | El Analista de Calidad elabora los Informes de las Revisiones de QA y comunica al Jefe de Proyecto y a los Analistas. | Herramienta de Gestión QA-Producto | Informe de las Revisiones de QA
CONTINUAR

## Slide 16
5.2
ACTIVIDADES
(EJECUCIÓN)

## Slide 17: ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE QA
REALIZAR REVISIONES DE QA
(1) Analista de Calidad
HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad
Elaborar y comunicar los informes de las Revisiones de QA
(2) Analista de Calidad
HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad
ANALISTA DE CALIDAD
ANALISTA DE CALIDAD
REVISIÓN EJECUTADA
PLAN DE QA
REGRESAR

## Slide 18
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
1 | Analista de Calidad | Realizar Revisiones de QA | De acuerdo al plan de actividades de QA, el Analista de Calidad se reúne con el responsable del entregable y/o área a revisar para verificar si los entregables proporcionados están completos, cumplen con los estándares, si se usan los procesos definidos y si están conformes para pasar a la siguiente actividad. Para Revisión del QA de Productos: El Analista de Calidad revisará los entregables indicados en la hoja “Planificación” del libro “Herramienta de Gestión QA-Producto” y de encontrar NC deberá actualizar la Hoja “Seguimiento de NC” del libro “Gestión QA-Producto. El Analista de Calidad en conjunto con el responsable del entregable y/o área, decidirán las NC encontradas que deberán resolver, su tratamiento y registro en la hoja de “Seguimiento de NC” Las NC que no serán resueltas deberán ser justificadas y aprobadas por el Jefe de Proyecto; y asimismo se informará al Analista de Calidad. | HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad
2 | Analista de Calidad | Elaborar y Comunicar los Informes de las Revisiones de QA | Después de cada Revisión de QA, el Analista de Calidad actualizará las duraciones reales de las revisiones en las hojas de Planificación de la herramienta: Herramienta de Gestión QA-Producto. Comunicará a la persona responsable del documento y/o área a revisar, el Informe del producto vía correo electrónico. | HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad
REGRESAR

## Slide 19
5.3
TAREAS
(REALIZAR REVISIONES)

## Slide 20
Recepción de Solicitud de Control de QA
(1) Analista de Calidad
GitHub
ANALISTA DE CALIDAD
SOLICITUD DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
ES CONFORME?
SI
NO
REGRESAR
TAREAS DE LA ACTIVIDAD REALIZAR REVISIONES DE QA
Revisión
General
(2) Analista de Calidad
Solicitud de QA (Documentos especificados)
Seguimiento
(4) Analista de Calidad
Herramienta Gestión QA-Producto
Levantamiento de NC
(3) Responsable de entregable/área
Herramienta Gestión QA-Producto
Revisar Documentos vs Checklist
(5) Analista de Calidad
Checklist de Aseguramiento de Calidad
ES CONFORME?
Poner a disposición para entrega a cliente
(6) Analista de Calidad
GitHub
ANALISTA DE CALIDAD
CONFORMIDAD DE CALIDAD DEL PRODUCTO
A
A
NO

## Slide 21
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDAS
1 | Analista de Calidad | Recepción de Solicitud de Control de QA | Cada vez que recibe por e-mail una solicitud de control de calidad de producto (entregable), toma control de la versión del producto. | GitHub | 
2 | Analista de Calidad | Revisión General | Realizará una Revisión General para verificar si se han entregado todos los componentes del producto (entregable). De haber No Conformidades, se comunica al responsable del producto mediante e-mail para que levante las no conformidades. | SOLQA Solicitud de Aseguramiento de Calidad (Documentos especificados) | Resultado de la Revisión General
3 | Responsable del entregable y/o área | Levantamiento de NC | El responsable del entregable y/o área a revisar de QA levanta las No Conformidades y comunica al Analista de Calidad vía e-mail. | HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad | No Conformidades subsanadas
4 | Analista de Calidad | Seguimiento | Puede optar por convocar reuniones para validar que las No Conformidades que debe resolver el Responsable del Proyecto, hayan sido solucionadas. Actualizará la hoja de “Seguimiento de NC” con el resultado. Realizará el seguimiento al levantamiento de las No Conformidades. Tendrá conocimiento de cuales fueron las No Conformidades que se acordaron no realizar. | HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad | Seguimiento de No Conformidades
REGRESAR

## Slide 22
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS
5 | Analista de Calidad | Revisar Documentos vs. Checklist | El Analista de Calidad revisará los documentos utilizando el Checklist de Aseguramiento de Calidad | CHKQA CheckList de Aseguramiento de Calidad
6 | Analista de Calidad | Poner a disposición para entrega al cliente | Poner a disposición para entrega al cliente. Se coloca el producto (entregable) en la ubicación del repositorio que corresponda para su entrega al cliente, y se comunica al Responsable y al Gestor de la Configuración la conformidad de calidad del producto (entregable). | GitHub
REGRESAR

## Slide 23
5.2
ACTIVIDADES
(ELABORACIÓN DE INFORME QA)

## Slide 24: ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS QA
Elaborar el Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad
(1) Analista de Calidad
HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad
Informar las actividades y resultados de QA al Jefe de Proyecto
(2) Analista de Calidad
HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad
ANALISTA DE CALIDAD
JEFE DE PROYECTO
RESULTADO DE QA
RESULTADO DE REVISIONES DE QA
REGRESAR

## Slide 25
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDAS
1 | Analista de Calidad | Elaborar el Informe Gerencial de QA | Informará el resultado de las Revisiones de QA de DEV SOFT al finalizar las reuniones definidas en los planes elaborados en el subproceso de Planificación de QA. Para las revisiones de QA del Producto se elaborará un consolidado de todos los informes de revisión presentados por requerimiento para el periodo definido en el cronograma (utilizar el artefacto Herramienta de Gestión QA-Producto hoja Informe de Revisión”). La hoja Informe de Revisión deben contener: Totales de no conformidades encontradas Desviación de lo planeado versus lo ejecutado. Esfuerzo invertido en revisiones de QA. | HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad | Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad
2 | Analista de Calidad | Informar las actividades y resultados de QA a la Gerencia | Informará el estado de las revisiones, en reuniones quincenales, al Jefe de Proyecto. Las recomendaciones aprobadas o sugeridas por el Jefe de Proyecto se transformarán en Oportunidades de Mejora | HGQA Herramienta de Gestión Aseguramiento de Calidad | Resultados de Aseguramiento de Calidad

## Slide 26
6
MÉTRICAS DEL PROCESO

## Slide 27: MÉTRICAS DEL PROCESO
-FMNCONPRO (Ficha de Número de N Conformidades QA del producto)

## Slide 28
7
ARTEFACTOS DEL PROCESO

## Slide 29
# | ARTEFACTO | SUPROCESO | ACTIVIDAD | TAREA
1 | HGQA Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | Planificación de Actividades de QA |  | 
2 | HGQA Herramienta Gestión de Aseguramiento de Calidad | Ejecución de Plan de QA | Todas las Actividades del Subproceso | Levantamiento de NC Seguimiento
3 | HGQA CheckList de Aseguramiento de Calidad |  |  | Revisar Documentos vs. Checklist

## Slide 30
8
HISTORIAL DE REVISIONES

## Slide 31: HISTORIAL DE VERSIONES
# | VERSIÓN | FECHA | AUTOR/ROL | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN/ROL
1 | 0.1 | 02/06/16 | Carluis Oyola | Revisado | Benji Santillan Torres
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |